ENOWA OONO ｜ FIELD RESEARCH REPORT

FS相互検証メモ

大野市 × ENOWA｜Red Team 二重検証の突合

RECONCILIATION

版数　v1.0（2026年9月2日）

対象　他チームFS・Financial Modelとの照合

位置づけ　現地で何を確認したかの記録。分析・コンセプト開発は本レポートの範囲外。

# 0. 総括

結論から言えば、両チームの判定は実質的に一致している。そして相手方の方が正確な箇所が5点、こちらの方が正確な箇所が6点ある。

| 論点 | 他チーム | 当方 | 実質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判定ラベル | PIVOT | CONDITIONAL GO（ホテルはHOLD） | 同じ内容。ラベルは相手方が優れる |
| 分散型ホテルへの投資 | HOLD / NO-GO | HOLD | 一致 |
| 民間単独投資 | 不可（補助金依存は投資対象外） | NO-GO | 一致 |
| 水の「味の差」 | UNPROVEN | UNPROVEN／CONTRADICTED | 一致 |
| 最大の制約 | Operator不在 | 受入側の人手 | 一致 |
| 自己資金3億円 | 投資しない。最大2,500万円のデリスキング枠 | 投資しない。3,000万円なら検証に投資 | ほぼ一致 |
| 最大の地域課題 | 観光ではない（人口・雇用） | 観光ではない（事業者の消滅） | 一致 |

## 判定ラベルは相手方の「PIVOT」を採用すべき

当方の「CONDITIONAL GO」は、社内で「条件付きで承認された」と誤読されるリスクがある。

相手方の「PIVOT」は、事業定義の変更（ホテル開発 → 体験ポートフォリオ＋水科学基盤）を明示的に要求する点で、意思決定文書として優れている。

当方のFSの判定ラベルを「PIVOT」に改める。

# 1. 採用すべき点 ― 相手方が正しく、当方が誤っていた

## ★1-1. 【重大】観光統計は令和7年（2025年）版が存在し、市場は縮小している

当方は令和6年（2024年）データを使用していた。相手方は令和7年（2025年）データを使用している。

当方が独自に一次ソースを確認した結果、相手方が正しい。

| 指標 | 当方が使用（R6/2024） | 正しい最新値（R7/2025） | 変化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年間観光入込客数 | 2,143,900人 | 1,947,000人 | ▲196,900人（前年比90.0%） |
| 宿泊客数 | 84,970人 | 82,000人 | 前年比96.0% |
| 日帰り客数 | — | 1,865,000人（95.8%） | 前年比90.0% |
| まちなか観光＋文化施設 | — | 670,300人 | 前年比95.0% |
| 郊外観光地 | — | 1,276,700人 | 前年比88.0% |

〔出典：大野市「令和7年観光入込客数」／当方が2026-09-02にURL直接確認〕

これは単なる数値の更新ではない。

当方のFSは「214万人の流入」を前提に議論を組み立てていたが、実際の直近年は194.7万人で、前年比▲10.0%の縮小局面にある。

とりわけ郊外観光地が▲12.0%と大きく落ちている。

「巨大なトップファネルが既にある」という初期提案の前提は、当方が指摘した「単位の問題」に加えて、

「そもそも縮小している」という時系列の問題も抱えている。

当方の見落とし理由：調査時に `kankouirikomi6.html`（令和6年）を発見した時点で最新と判断し、`kankoirikomi7.html`（令和7年、URLの綴りが異なる）を探索しなかった。手続き上の誤りである。

なお、両チームとも「なぜ2025年に10%減ったのか」を検証していない。令和6年の宿泊減は市の説明で「猛暑によるキャンプ場宿泊減」とされていた。令和7年の減少要因の特定は、需要トレンドの解釈に直結するため必須の追加調査項目である。

## ★1-2. 海外連携は「存在しない」のではなく「休眠している」

当方は9/1の視察記録（参加者の「海外の姉妹都市はないですね」という発言）に基づき、「大野市には海外の姉妹都市がない」と記述し、施策L（海外Water Destination連携）をDROPとした。

相手方の指摘により確認したところ、以下が実在する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 締結日 | 2018年3月15日 |
| 当事者 | 大野市（岡田高大市長）× フランス・エロー地中海広域連合（Gilles d'Ettore会長／アグド市長） |
| 文書 | 水資源分野における協力覚書（Memorandum of Cooperation in the Field of Water Resources Development） |
| 立会 | 渡嘉敷副大臣、駐日フランス大使 Laurent Pic、両国環境省関係者 |
| 出典 | 環境省 英文フォトレポート |

当方の記述は「姉妹都市はない」という点では誤りではないが、「接点がない」という含意は誤りである。

相手方の整理（「active assetではなくdormant option。90日以内に双方の書面確認が取れなければ投資資料・PRから削除する」）が最も正確である。これを採用する。

## 1-3. 2026年8月29日の豪雨被害 ― BCPの前提

相手方が把握し、当方が把握していなかった直近事実。

- 2026年8月29日の豪雨で、大野市は避難109人、JR運休、床上浸水1、床下浸水11、農業施設被害69等を公表〔A〕

含意：当方のFSは冬季の積雪リスクを重視したが、豪雨と鉄道途絶も同等のBCP対象である。視察の4日前に実際に発生している。「雪だけをリスクとして扱う」設計は不十分。

## 1-4. Last mile の定量化

相手方は交通を具体的に押さえている。当方は「アクセス」を定性的にしか扱っていなかった。

| 発地 | 公共交通 所要時間帯 | 課題 |
| --- | --- | --- |
| 福井駅 | 1h10–1h40 | 越美北線は低頻度。タクシー事前予約が必要 |
| 金沢 | 2h00–2h45 | 福井乗換。荷物・待ち時間 |
| 小松空港 | 2h15–3h00 | 空港バス＋福井＋大野。シームレスでない |
| 京都 | 2h45–3h30 | 敦賀／福井乗換 |
| 東京 | 4h15–5h00 | 北陸新幹線＋越美北線／車 |

高単価Destinationにおいて「最後の30〜60分の移動品質」が決定的であるという相手方の指摘は正しい。送迎を商品原価に組み込むという処理も妥当。

## 1-5. 競合の規模比較

飛騨高山の2025年外国人延べ宿泊 約97.8万人泊 に対し、大野市の総宿泊は8.2万人。〔A〕

当方も「福井県の外国人宿泊は全国46位・9.2万人泊」を示したが、同じ「歴史的城下町でインバウンドを狙う」土俵での直接比較として、高山との対比の方が説得力がある。

また相手方の「郡上八幡＝『水の城下町』という直接概念代替」という指摘は重要である。「水の城下町」だけでは差別化にならない。当方のFSはこの競合を検討していなかった。

## 1-6. Governanceの段階設計

当方は Model E（官民JV／SPC＋ENOWA運営受託）を推奨した。

相手方は Model B（DMO主導）をPREFERRED、Model E（SPC）をLATERとし、理由を「資産とOperatorが確定して初めて検討。PoC段階では管理コスト過大」としている。

相手方の段階設計の方が正しい。

PoC段階でSPCを組成するのは、管理コストと意思決定速度の両面で不利である。

PoC＝DMO主導の軽量プラットフォーム → 資産投資判断時にSPC、という順序を採用する。

ただし1点留保：相手方は「DMOは2023設立」としている。設立3年のDMOに予約・顧客データ・品質基準の保持を担わせられるかは、能力の実査が必要である。相手方も「権限・人材補強が条件」と付しており、この条件の重さは当方の方が厳しく見る。

# 2. 反論すべき点 ― 当方の方が根拠が強い

## ★2-1. 【最重要】ホテルのCAPEX前提が、実在するどのデータよりも3.7〜14倍高い

相手方のHotel Optionsは、1室あたり改修費に以下を置いている。出典は付されていない（Evidence "F"＝推定）。

| Option | CAPEX | 室数 | 1室あたり | DBJ実勢比 | 講 実績比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 新築12室 | 1,800百万円 | 12 | 150.0百万円 | 14.0倍 | 4.9倍 |
| B 町家分散8室 | 900百万円 | 8 | 112.5百万円 | 10.5倍 | 3.7倍 |
| C 既存改修10室 | 550百万円 | 10 | 55.0百万円 | 5.1倍 | 1.8倍 |

当方が一次確認した実勢値

| 出所 | 1室あたり | 区分 |
| --- | --- | --- |
| DBJ／日本経済研究所（事業者ヒアリング・アンケート） | 10.7百万円（改修10.0＋FF&E 0.7） | 公的調査 |
| 講 大津百町（実額開示） | 30.8百万円（総額4億円÷13室、家具・設計費込・補助金1億円含む） | 唯一の実績開示事例 |

相手方の Option B（町家分散）1室あたり1億1,250万円は、実在する最高値（講 大津百町の3,077万円）の3.7倍である。

この前提が、Option B の Payback 36.9年 と DSCR 1.08x を生んでいる。

### 実勢CAPEXに差し替えるとどうなるか（相手方と同じ運営前提のまま）

| Option B（8室・ADR¥95k・稼働45%・EBITDA 14%） | Payback | DSCR |
| --- | --- | --- |
| 相手方前提 112.5百万円/室 | 36.9年 | 1.08x |
| 講 実績 30.8百万円/室 | 10.1年 | 3.94x |
| DBJ実勢 10.7百万円/室 | 3.5年 | 11.35x |

相手方の CAPEX 前提を実勢に置き換えるだけで、Option B の判定は HOLD から「投資可」に反転する。

すなわち、相手方のホテル判定は、出典のないCAPEX前提に強く依存している。

なお、大野固有の上振れ要因は当方も認める（垂直積雪量300cm＝積雪荷重約900kg/㎡、密集市街地で工事車両が入りにくい、4号特例縮小により木造2階建て町家は大規模修繕で確認申請が必要）。講 大津百町は滋賀県大津市で積雪は軽微であるため、構造費の割増は妥当である。しかし+30%程度が上限であり、+270%ではない。

## ★2-2. 【最重要】稼働率の前提が、公的統計より15〜18ポイント高い

相手方は Appendix B で「ADR / RevPAR / Occupancy：No city-level data found」とし、「市粒度のデータがないので検証不能」と結論している。

しかし、県粒度の公的統計は存在する。

| 区分 | 福井県 客室稼働率（観光庁「宿泊旅行統計調査」2024年確定値） | 全国順位 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 47.9% | 39位 |
| 旅館 | 27.4% | 42位 |
| 簡易宿所 | 14.4% | 36位 |

さらに、DBJ／日本経済研究所は「分散型宿泊施設」の標準稼働率を 30% と置いている。

相手方のHotel Optionsが用いる稼働率は 45〜48% である。これは福井県の旅館平均の1.64〜1.75倍、DBJ標準の1.5〜1.6倍であり、出典が示されていない。

「市粒度データがない」ことは、「県粒度データを使わない」理由にはならない。

入手可能な最良の証拠を使わずに、出典のない45%を置くことは、Evidence Rule に反する。

## ★2-3. 【重大】硬度「42–56mg/L」は、引用元の文献に記載がない

相手方は本文で「市街地湧水の硬度は主に42–56mg/Lの軟水帯」と記述し、Evidence Level B、出典 S05 を付している。

S05は `早瀬吉雄「越前大野における農業農村整備事業と地下水涵養の取組み」農業農村工学会誌 86(1)` である。

当方がこの論文本文を直接取得して確認した結果、硬度（Hardness）・Ca/Mg濃度・窒素リン濃度のいずれも記載されていない。

Evidence Level B を付した数値が、引用元に存在しない。

これは両チームが共有する Evidence Rule（「F/GをFACTとして記述しない」）に対する違反である。

留意：当方は独立に検索を行ったが、大野市の地下水の硬度実測値は公開文献から確認できなかった（市の地下水年度報告書は41地点×水道法40項目を毎年測定しているが、個別地点の結果表がスキャン画像で機械可読でない）。

したがって当方の元の記述（「硬度実測値は未取得」）が正確である。

ただし結論の方向は変わらない。仮に42–56mg/Lが正しければ、差は14mg/L程度であり、ヒトの識別に必要とされる ΔTDS>150mg/L（Dietrich & Gallagher 2013）を大きく下回る。相手方の結論（識別不能）は、数値の出典に問題があっても方向としては正しい。それでも、出典のない数値を根拠として提示すべきではない。

## 2-4. 「Illustrative IRR」がIRRになっていない

相手方の Scenarios シートの IRR 計算式は以下である。

=IF(C14<=0, -100%, RATE(10, 0, -C18, C18 + C14*10))

これは「投資額C18が10年後に C18＋EBITDA×10 になる」という複利成長率（CAGR）であり、中間キャッシュフローを一切割り引いていない。

| ケース | 相手方の表示値 | 正しいIRR | 乖離 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base（投資33百万、EBITDA 5.282百万×10年） | 10.03% | 9.61% | +0.4pt（過大） |
| Upside（投資40百万、EBITDA 32.232百万×10年） | 24.65% | 80.36% | ▲55.7pt（過小） |

Baseでは影響が小さいが、Upsideでは55ポイント以上の過小評価になる。

相手方自身のハードル12%との比較では Base の結論は変わらないが、Upsideケースの魅力度を大きく損なう誤りである。

## 2-5. DSCRの分子がCFADSではなくEBITDA

相手方の式：`DSCR = EBITDA / 元利金返済額`

金融実務では DSCR = CFADS（EBITDA − 維持CAPEX − 税） / 元利金返済額 を用いる。

相手方はM列でFCF（EBITDA−維持CAPEX）を算出しているにもかかわらず、DSCRにはK列（EBITDA）を使用している。

- Option A の DSCR 0.86x は、FCFベースなら 0.75x

結論（1.2x未達）は変わらないが、数値は相手方に有利な側へ振れている。

## 2-6. デリスキング枠の金額に内部不整合がある

| 記載箇所 | 金額 |
| --- | --- |
| Executive Verdict（本文・Cover） | 「最大2,500万円のデリスキング枠」「gated ¥25m」 |
| Financial Model `Scenarios` A18「Total gated program」 | 33百万円（商業25＋水科学8） |
| 本文「初回コミット」 | 1,100万円（水科学8＋WTP3） |

水科学8百万円が枠に含まれるのか否かで、2,500万円と3,300万円が混在している。

初回コミット1,100万円が「水科学8＋WTP3」である以上、水科学は枠の内側にある。したがって正しい上限は3,300万円である。

# 3. 統合モデル ― 両者の誤りを最良証拠で置き換える

相手方の2つの誤りは、方向が逆であるため部分的に相殺している。

- CAPEX過大（→ NO-GO方向へバイアス）

- 稼働率過大（→ GO方向へバイアス）

両方を最良証拠に差し替えた場合の結果が、最も信頼できる。

### Option B（町家分散8室、ADR¥95k/室、Other Rev 70%、EBITDA 14%）

| 稼働率 | CAPEX 30.8百万/室（講実績） | CAPEX 40.0百万/室（講＋積雪割増30%） |
| --- | --- | --- |
| 27.4%（福井県 旅館平均） | Payback 16.6年 / IRR ▲1.2% | Payback 21.5年 / IRR ▲4.2% |
| 30%（DBJ 分散型標準） | Payback 15.1年 / IRR ▲0.1% | Payback 19.7年 / IRR ▲3.2% |
| 45%（相手方前提） | Payback 10.1年 / IRR 5.4% | Payback 13.1年 / IRR 1.7% |

### Option C（既存改修10室、ADR¥70k/室、Other Rev 55%、EBITDA 15%）

| 稼働率 | CAPEX 30.8百万/室 | CAPEX 40.0百万/室 |
| --- | --- | --- |
| 27.4% | Payback 22.7年 / IRR ▲4.8% | Payback 29.5年 / IRR ▲7.5% |
| 30% | Payback 20.7年 / IRR ▲3.8% | Payback 26.9年 / IRR ▲6.6% |
| 45% | Payback 13.8年 / IRR 1.0% | Payback 18.0年 / IRR ▲2.2% |

統合結論

>

現実的な稼働率（27〜30%）と現実的なCAPEX（30.8〜40.0百万円/室）の組み合わせでは、IRRはすべて負である。

相手方の「HOLD」判定、当方の「HOLD」判定は、いずれも維持される。

>

ただし重要な差異がある。

相手方の数値（Payback 36.9年、DSCR 1.08x）は出典のないCAPEXに依存しているため、そのまま引用すべきではない。

実際の不成立理由は「改修費が高いから」ではなく「稼働率が低いから」である。

この違いは、打ち手の設計を変える。

>

・CAPEXが原因なら → 補助金・安価な物件・スペック削減が打ち手

・稼働率が原因なら → 需要創出・価格設定・販路が打ち手。ハード支援では解決しない

>

後者が正しい。したがって、初期提案Vol2が市に求めているCAPEX支援（物件無償貸与・改修費負担・税免除）は、たとえ全額実現しても本質的な問題を解決しない。

# 4. 判断が分かれる論点（要議論）

## 4-1. 判定ラベル：PIVOT を採用する

相手方が優れる。当方のFSを改める。

## 4-2. 「体験のみ」の事業規模の評価

|  | 当方 | 相手方 |
| --- | --- | --- |
| 体験ポートフォリオの年間売上 | 約25.3百万円（現行キャパ制約下の上限） | Base 30.8百万円 |
| 評価 | 「ENOWAの独立事業としては小さすぎる。Gate 1の検証装置」 | 「Option E＝NOW。5.4年FCF回収」 |

数値は近い（25.3 vs 30.8百万円）。評価も実質同じ。

ただし相手方は Base EBITDA 5.282百万円 に対し「共通Destination Office費、法人税、運転資金、ENOWA本社配賦を含まない」と自ら注記しており、これらを乗せると Base EBITDA はほぼ消える。

両者の結論は一致する：体験ポートフォリオは「事業」ではなく「検証装置」として位置づけるべきである。

## 4-3. Water Index の扱い

|  | 当方 | 相手方 |
| --- | --- | --- |
| 位置づけ | NOW（最優先） | NOW-enabler |
| 予算 | 30〜50万円（既存データの再編集を主とする） | 8百万円（4季・full panel・官能試験） |

当方は「市が41地点×40項目を毎年測定しており、既存データの再編集で相当部分が実現できる」ことを発見しているため、初期費用を大幅に低く見積もっている。

推奨：まず既存データの開示請求（費用ゼロ）→ 不足項目のみ追加測定。

いきなり8百万円の4季プロトコルを組む前に、市の環境・水循環課への照会を先行させるべきである。

ただし相手方の「blind triangle test、2回以上の独立再現、多重比較補正」という官能試験の設計要件は厳密であり、これは採用すべき。

## 4-4. 酒蔵の数

|  | 当方 | 相手方 |
| --- | --- | --- |
| 大野市の酒蔵 | 4蔵（うち源平酒造は2024年に民事再生申請） | 3社 |

9/2の視察で南部酒造場社長は「大野市では日本酒を作っているのは3社、以前は4社」と述べている。

両者を統合すると「現に稼働しているのは3社。4社目（源平酒造）は経営再建中」が正確である。

# 5. 統合後の推奨アクション

## 5-1. 当方FSの修正事項

| # | 修正内容 |
| --- | --- |
| 1 | 判定ラベルを CONDITIONAL GO → PIVOT に変更 |
| 2 | 観光統計を令和7年（2025年）値に更新（1,947,000／82,000／▲10.0%） |
| 3 | 「海外姉妹都市がない」→「2018年の水資源MoUが存在するが休眠状態」に修正 |
| 4 | BCPに豪雨・鉄道途絶を追加（2026-08-29の実例） |
| 5 | 競合に郡上八幡（水の城下町）と飛騨高山（規模比較）を追加 |
| 6 | GovernanceをPoC＝DMO主導、資産投資時＝SPCの段階設計に修正 |
| 7 | Last mileの所要時間帯を追加 |

## 5-2. 相手方へ提起すべき事項

| # | 提起内容 |
| --- | --- |
| 1 | Hotel OptionsのCAPEX前提の出典を示すこと。実勢（DBJ 10.7／講 30.8百万円/室）との3.7〜14倍の乖離の説明を求める |
| 2 | 稼働率45〜48%の出典を示すこと。福井県旅館平均27.4%（観光庁2024確定値）とDBJ標準30%を反映した再計算を求める |
| 3 | 硬度42–56mg/Lの出典を再確認すること。引用元のS05に当該データは存在しない |
| 4 | IRR計算式の修正（CAGRではなくIRRへ） |
| 5 | DSCRの分子をCFADSへ修正 |
| 6 | デリスキング枠の金額を2,500万円／3,300万円のいずれかに統一 |

## 5-3. 両チーム共通の未解決事項

| # | 事項 |
| --- | --- |
| 1 | 令和7年に観光入込が10%減少した要因が未検証（郊外観光地が▲12.0%と大きい） |
| 2 | 大野市の硬度実測値は依然として未取得。市への直接照会が必要 |
| 3 | 越前大野城の入場者数が統計に非公表 |
| 4 | 大野市の客室数（衛生統計は奥越＝大野＋勝山の合算、県観光統計は収容人員のみ） |
| 5 | 無農薬米生産者との醸造連携の可能性（9/2の記録が質問の直前で終了） |

大野市 × ENOWA｜FS相互検証メモ v1.0